Data/Hora: 01/06/2016 - 10:15

Melhoras no Sprint 15

* Organização do Git
  + Melhorar nomes das features
* O Sprint 15 não foi entregue porque a sessão acaba e o ossuário não recebe um feedback.
* Produto mínimo Viável
  + Para apresentar ao PO de 3 ou 4 em 4 dias
  + Realizar análise de requisitos junto com os clientes
* Incluir a complexidade de produção de cada requisito

Conversa com cliente:

* Sobre múltiplos Usuários:
  + Manter o sistema não permitindo múltiplos usuários, assim como ocorrem na maioria dos grandes sistemas do mundo;
* Sobre tela:
  + A exibição na página de Avaliar plano de Negócio foi validada com o cliente e sua interface, exibição dos elementos, cores, etc., foram aceitas pelo mesmo;

Erros Encontrados:

* Salvamento automático no campo Outros do plano de negócio e EnviarProjeto;
* Barra de rolagem e redimensionamento no campo "Outro" no estágio de evolução;
* No segmento de clientes, dentro do avaliar plano de negócio, não exibi "última alteração" na interface;
* Separar histórico de comentários da hora de ultima alteração com uma linha que seja exibida na interface;

Entrega para Sprint 15:

* Gerente:
  + Abrir o Plano;
  + Avaliar o Plano (Adicionar comentário);
  + Mensagem de Salvar, Editar, Excluir;
  + Em reavaliação mostrar histórico de comentários anteriores;
* Empreendedor:
  + Alterar campos do Plano;
  + Reenviar;
* Campos:
  + Não tem limite de caracteres;
  + Cada campo tem seu tamanho (em todo sistema);
  + Comentários com 5 linhas
* NÃO ENTRA:
  + Botões + e – em botões;
  + Aviso em campos alterados;