Reunião do Sprint XVIII

Problemas ou falhas detectada

* Execução dos testes deve ser adiantada no sprint, tentando observar problemas mais cedo, sem que esses problemas impactem na entrega do sprint.
* Novamente o problema de entrega parcial do sprint ao PO tardia, acarretando em necessidade de alterações em interface e mecânica com prazo apertado. Essa entrega deveria acontecer mais ou menos na metade do Sprint, para que as alterações necessárias (sempre existirão) sejam concluídas sem comprometer a entrega
* Novamente esbarramos em problemas fora do escopo, e tivemos que lidar com eles, e essa falha talvez tenha sido o motivo de não haver a conclusão e entrega da especificação de envio de e-mails. Essas falhas tem acontecido frequentemente, e lidar com elas é considerado, atualmente, uma forma de agregar qualidade ao sistema. Mesmo que não seja uma especificação atual, e/ou seja uma especificação que já foi aprovada e entregue por equipes anteriores.
* Pontualidade dos integrantes da empresa - tanto desenvolvedores, quanto cargos acima, como scrum master, e product owner - não foi efetiva. Contendo algumas faltas que diminuiram a produtividade da equipe.

Práticas que funcionaram ou obtiveram bons resultados

* Trabalho da equipe ocorreu de forma colaborativa, e uma solução foi apresentada, discutida e ajustada para que a funcionalidade pudesse ser desenvolvida.
* Os daily meet foram executados de forma a aumentar a produtividade, sendo executados no começo de cada dia.

Aspectos à melhorar e sugestões

* Pontualidade geral dos integrantes da empresa.
* Melhorar o planejamento do sprint, agendando uma entrega parcial da funcionalidade, e adiantar os casos de testes